泰州市建设工程争议评审组成员协议

甲方（申请人）：

（被申请人）：

乙方（争议评审组成员）：

涉及的第三方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国仲裁法》、《最高人民法院关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》、《标准施工招标文件》（九部委第56号令）等规定，甲方委托乙方采用评审方式解决建设工程争议，并与乙方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，签订本协议，共同信守。

一、建设工程概况

⒈项目名称：                                                。

⒉建设地点：                                                。

⒊资金来源：□ 国有，□ 自筹，□ 银行贷款，□ 外资，□ 其它。

⒋项目规模：总投资额      万元，建筑面积       平方米，或                                         。

二、争议评审遵循的原则

争议评审遵循自愿平等、公平合理、互利共赢、共建和谐的原则，不得违反国家法律、法规和政策，不得侵害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

三、争议评审规则

甲乙双方约定争议评审适用《泰州市建设工程争议评审规则》（泰建发〔2011〕72号）。

四、争议评审组的工作内容

⒈邀请当事人和有关人员举行调查会；

⒉主持争议调解；

⒊作出争议评审意见；

⒋                            。

五、甲方权利与责任

⒈甲方的权利

1.1甲方可在任何时间共同终止《争议评审组成员协议》，但应当提前7天书面通知乙方。

1.2甲方对争议评审组成员的公正性或者独立性产生合理怀疑，可向评审中心提出要求其回避的书面申请，但应当说明申请回避所依据的具体事实和理由，并举证。

1.3 甲方在争议评审程序中可以就争议自行和解，也可以在乙方的主持下进行调解。

1.4甲方在争议评审程序中达成和解或者调解成功的，争议评审程序终止，甲方可以签订和解协议，也可以根据和解协议中的仲裁条款，请求仲裁委员会组成仲裁庭根据和解协议的内容作出仲裁裁决。

未达成和解或者调解未成功的，甲乙双方在争议评审程序中均不受其在和解或者调解过程中发表的口头或书面意见的约束。

1.5申请人撤回争议评审请求或者甲方一致同意终止争议评审程序的，争议评审程序终止。

2.甲方的责任

2.1申请人申请争议评审的，应向争议评审组提交《争议评审申请书》，并同时将副本转交被申请人。

2.2除乙方另有决定，被申请人应当自收到申请人的争议评审申请之日起28天内，向乙方提交书面答辩，并同时将答辩转交申请人。答辩应当包括被申请人对争议的处理意见及所依据的文件、图纸等其他证明材料。被申请人未提交书面答辩的，不影响争议评审程序的继续进行。

2.3甲方可以委托代理人参加争议评审，但应当向评审中心提交载明具体权限的授权委托书。

2.4甲方对争议评审活动负有保密的义务。

六、乙方权利与责任

⒈乙方的权利

1.1乙方可在任何时间单方终止《争议评审组成员协议》，但应当提前7天书面通知甲方。

1.2乙方在不违背甲方意愿的基础上，可以灵活采用合适的方式进行争议评审，包括但不限于下列方式：

（1）组织当事人一起，或者分别与当事人进行沟通，就争议评审方案进行磋商，但不得向当事人作出不切实际的承诺；

（2）争议评审时分清是非但不纠缠是非，亦可绕开是非，由当事人直接提出争议评审方案或者就债务清偿、索赔直接报价；

（3）根据已掌握的情况和公平合理原则，适时提出解决争议的建议；

（4）邀请当事人都信任的专家、律师或有关人士参加争议评审；

（5）就补充证据、进行司法鉴定等事项与当事人协商，作出决定；

（6）进行现场勘查；

（7）采取其他措施保证争议评审组职责的正常履行。

1.3在甲方和乙方一致同意的情况下，乙方可以决定对同一合同项下产生的多个争议一并评审，或对相同当事人多个合同项下的相关争议一并评审。

1.4争议评审涉及第三人的，经甲方和第三人的书面同意并重新与乙方签署《争议评审组成员协议》，乙方可以决定第三人加入评审程序。

1.5乙方由一人组成的，争议评审意见由独任争议评审专家作出；争议评审组由三人组成的，争议评审意见按照多数争议评审专家的意见作出，不能形成多数意见时，按照首席争议评审专家的意见作出。

1.6乙方应在作出的评审意见上签字，对评审意见持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝在争议评审意见上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意争议评审意见。

2.乙方的责任

2.1乙方在法律或事实上不能正常或者适当履行争议评审职责的，应当退出争议评审组。该名人员与甲方签署的《争议评审组成员协议》当即终止。

2.2乙方知悉甲方或其委托代理人与自己存在利害关系，或者其他可能导致甲方对其独立性、公正性产生怀疑的情形，应当主动回避。

2.3乙方应当依照《泰州市建设工程争议评审规则》和本协议勤勉审慎地履行职责，平等、公正对待甲方，给予甲方陈述的机会并避免不必要的拖延以及费用支出。

2.4乙方应当依据合同条款和法律的规定，参考国内外行业惯例和技术标准规范，公平合理、独立公正地作出评审意见。

2.5乙方应当自收到被申请人提交的书面答辩之日起或被申请人答辩期满后14天内，邀请甲方和有关人员举行调查会。

申请人无正当理由不到场的，乙方可以决定终结本次争议评审活动；被申请人无正当理由不到场的，乙方有权决定继续争议评审活动。除非甲方一致同意，乙方不得在任何一名成员缺席的情况下召开争议评审会。

2.6 乙方应当在调查会结束后14天内作出争议评审意见。乙方在征得甲方一致同意的前提下，可以适当延长作出争议评审意见的期限。

2.7乙方与甲方之间的书面文件往来，都应当同时发送给所有甲方和争议评审组的所有成员。

2.8乙方对争议评审活动负有保密的义务。

2.9自觉遵守廉洁自律的相关规定，杜绝商业贿赂等不廉洁行为。

七、其他事项

⒈本协议自    年    月   日开始实施，至    年    月   日终结。

⒉本协议自双方签字、盖章之日起生效。

⒊本协议一式      份，甲乙双方各执      份、争议评审中心备案一份。

⒋其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

⒌附加协议条款：

甲方（申请人）：（盖章）           甲方（被申请人）：（盖章）

法定代表人                       法定代表人

或委托代理人（签字）             或委托代理人（签字）

联系电话：                       联系电话：

乙方（签字）：

联系电话：

订立地点：                    订立时间：    年   月   日