争 议 评 审 协 议

甲方：

乙方：

丙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国仲裁法》、《最高人民法院关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》、《标准施工招标文件》（九部委第56号令）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，同意将建设工程合同履行中发生的争议提交泰州市建设工程争议评审中心（以下简称“评审中心”）并组成争议评审组进行评审，由争议评审组作出处理意见。现就争议评审相关事项签订本协议，共同信守。

一、建设工程概况

⒈项目名称：                                               。

⒉建设地点：                                               。

⒊资金来源：□ 国有，□ 自筹，□ 银行贷款，□ 外资，□ 其它。

⒋项目规模：总投资额      万元，建筑面积       平方米，或                                         。

二、争议评审范围

甲乙双方约定对下列合同履行中发生的争议进行评审：

□ 勘察合同，                 □ 设计合同，

□ 施工合同，                 □ 监理合同，

□ 项目管理合同，             □ 其它合同。

三、争议评审规则

甲乙双方约定争议评审适用《泰州市建设工程争议评审规则》（泰建发〔2011〕72号）。

四、评审中心职能

甲乙双方约定评审中心提供下列服务：

- 提供《建设工程争议评审专家名册》，

- 代为指定争议评审专家，

- 决定争议评审专家回避事宜，

- 为争议评审组和当事人之间的会晤及争议调查提供场所、设备以及必要的支持与协助，

- 核阅争议评审意见草案，

- 。

五、争议评审组

⒈甲乙双方约定争议评审组由        名争议评审专家组成。

⒉争议评审专家由当事人在评审中心提供的《建设工程争议评审专家名册》中选择。

争议评审组为一人的，双方当事人共同选定一名独任争议评审专家；争议评审组为三人的，双方当事人各自选定一名争议评审专家，第三名争议评审专家由双方当事人共同提名并担任首席争议评审专家。

双方当事人未能共同选定独任或首席争议评审专家的,任一方当事人可以书面形式申请评审中心代为指定。

六、争议评审程序

⒈当事人签订《争议评审协议》，并将法定代表人证明、授权委托书、法人营业执照、身份证件等材料送评审中心；

⒉当事人成立争议评审组；

⒊当事人与争议评审专家共同签订《建设工程争议评审组成员协议》；

⒋当事人支付争议评审相关费用；

⒌申请人向争议评审组提交《争议评审申请书》，同时将副本转交被申请人；

⒍除争议评审组另有决定，被申请人应在收到申请人的争议评审申请书之日起28天内向争议评审组提交书面答辩，并同时将答辩转交申请人；

⒎争议评审组收到被申请人提交的书面答辩之日起或被申请人答辩期满后14天内，邀请当事人和有关人员举行调查会；

⒏争议评审组在调查会结束后14天内作出争议评审意见；

⒐当事人均接受争议评审意见的，根据评审意见签订《执行协议书》，经各方签字盖章后作为建设工程合同补充文件。任何一方当事人不接受争议评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到争议评审意见后14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。

七、争议评审意见的效力

甲乙双方约定争议评审意见的效力为第       种。

⒈评审意见自作出或者自收到之日起对甲乙双方具有约束力。即使任一方在收到评审意见之日起14日内提出了书面异议，仍应按照评审意见执行。在任一方将该争议提交仲裁或者法院对该项争议作出不同的裁决或者判决前，评审意见仍对双方有约束力。

⒉甲乙双方对评审意见有异议的，应当自收到评审意见之日起14日内向争议评审组或者对方书面提出。任一方在上述期限内提出异议的，评审意见即不具约束力；未提出异议的，则评审意见在上述期限届满之日起对双方具有约束力。

八、争议评审的地点

甲乙双方约定争议评审在评审中心进行。

九、报酬与费用

甲乙双方约定争议评审产生的报酬和费用按第          条执行。费用采用 （□申请人支付  □被申请人支付  □按                比例共同分担）方式，在争议评审程序启动时向评审中心支付。争议评审组由三名评审专家组成, 每名评审专家应获得同等报酬,争议评审专家报酬由评审中心代为支付。

⒈在本协议期限内，甲乙双方按月固定支付评审专家报酬          元/月，评审中心日常费用          元，合计          元。

⒉本争议评审收费按照仲裁案件收费标准           %计取，合计             元。

十、其他事项

⒈本协议自    年   月    日开始实施，至    年   月   日终结。

⒉本协议自双方签字、盖章之日起生效。

⒊本协议一式      份，甲乙双方各执      份、争议评审中心备案一份。

⒋其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

⒌附加协议条款：

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人（签字）               或委托代理人（签字）

联系电话：                         联系电话：

订立地点：                   订立时间：    年   月   日